MÔN: CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM)

LỚP DHKTPM14 - HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022

NHÓM 04 – THÀNH VIÊN NHÓM

1. 18040321 – Lê Tuấn Khang
2. 18052451 – Nguyễn Thanh Hoài
3. 18048941 – Lê Nhật Huy
4. 18036971 – Nguyễn Trần Nhật Hưng
5. 18055471 – Bùi Thành Nam
6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| Tuần 01.  30.08.2021 – 05.09.2021 | * Giới hạn mục tiêu đồ án * Chuẩn bị file báo cáo * Lên kế hoạch phân chia công việc từng thành viên * Thống nhất mục tiêu đạt được * Xác định phạm vi đồ án * Xem lại lập trình Java Spring Boot * Học thêm React Js |
| Tuần 02.  06.09.2021 – 12.09.2021 | * Tiếp tục xem lại lập trình Java Spring Boot * Tiếp tục học React Js * Đưa ra nghiệp vụ đồ án * Đưa ra mô hình Usecase Diagram * Đưa ra mô hình Activity Diagram |
| Tuần 03.  13.09.2021 – 19.09.2021 | * Đưa ra mô hình Sequece Diagram * Đưa ra mô hình Class Diagram * Đưa ra mô hình Database Diagram * Hoàn thiện các mô hình |
| Tuần 04.  20.09.2021 – 26.09.2021 | * Tiếp tục hoàn thiện các mô hình * Thiết kế giao diện ứng dụng * Vẽ tương tác màn hình * Xem xét ràng buộc dữ liệu |
| Tuần 05.  27.09.2021 – 03.10.2021 | * Thực hiện coding * Kiểm tra chương trình |
| Tuần 06.  04.10.2021 – 10.10.2021 | * Thực hiện coding * Kiểm tra chương trình |
| Tuần 07.  11.10.2021 – 17.10-2021 | * Thực hiện coding * Kiểm tra chương trình |
| Tuần 08.  18.10.2021 – 24.10.2021 | * Thực hiện coding * Kiểm tra chương trình |
| Tuần 09.  25.10.2021 – 31-10.2021 | * Thực hiên coding * Kiểm tra chương trình |
| Tuần 10.  01.11.2021 – 07.11.2021 | * Hoàn thành coding * Kiểm tra hoàn thiện chương trình * Kiểm thử chức năng ứng dụng * Thiết kế tài liệu sử dụng (User Guide) |
| Tuần 11.  08.11.2021 – 14.11.2021 | * Hoàn thành đồ án * Chuẩn bị tài liệu cho buổi bảo vệ |

1. NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| **Thời gian** | **Nội dung thực hiện** | **Sinh viên thực hiện** | **Ngày thảo luận nhóm, sinh viên tham gia** | **Ý kiến đóng góp của từng cá nhân** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01.  30.08.2021 – 05.09.2021 | 1. Giới hạn mục tiêu đề tài | * Lê Tuấn Khang | * Ngày thảo luận 30.08.2021 * Thành viên tham gia: Cả nhóm | * Cuộc hợp điễn ra trên Google Meeting diễn ra suông sẻ, các thành viên điều tích cực đóng góp các ý kiến phù hợp |
| 1. Chuẩn bị file báo cáo | * Nguyễn Thanh Hoài |
| 1. Lên kế hoạch phân chia công việc từng thành viên | * Bùi Thành Nam |
| 1. Thống nhất mục tiêu đạt được | * Lê Nhật Huy |
| 1. Xác định phạm vi đồ án | * Nguyễn Trần Nhật Hưng |
| 1. Tự coi lại Spring Boot và React |  |
| Tuần 02. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 03. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 04. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 05. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 06. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 07. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 08. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 09. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuần 10. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |